COMUNE DI BALESTRATE

Provincia di Palermo

SCHEMA DI ATTO DI TRANSAZIONE

L’anno  duemiladodici, il giorno _______________________del mese di __________________________,

TRA

L’Arch. Patrizia Pellecchia, nata a Palermo il 04/03/1962, residente per la carica in Balestrate Via Roma 14, la quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Balestrate che rappresenta, in virtù delle funzioni dirigenziali conferitegli con determinazione sindacale n. 16 del 10/05/2012 ed in esecuzione all’atto di indirizzo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 06/08/2012

E

L’Ing. Cataldo Bernardo Giuseppe, nato a Balestrate il 09/03/1959, C.F. : CTL  BNR 59C09 A592L, il quale interviene quale progettista e direttore dei lavori nonché coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei “ Lavori di adeguamento al D.Lgs. n° 152/99 dell’impianto di depurazione comunale con trattamento terziario e condotta di allontanamento “;

PREMESSO :

- CHE con delibera di G.M. n° 22 del 04/03/1999, esecutiva ai sensi di legge, veniva conferito l’incarico all’Ing. Cataldo Bernardo Giuseppe, con studio a Balestrate, Via V.E. Orlando n° 1/est, per la redazione del progetto esecutivo, direzione, misura, contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo e pratiche espropriative se necessarie, relative ai lavori di “ Costruzione della condotta di allontanamento delle acque reflue depurate nell’impianto di depurazione comunale “;

- CHE con delibera di G.M. n° 67 del 20/04/2000, esecutiva ai sensi di legge, veniva conferito l’incarico all’Ing. Cataldo Bernardo Giuseppe, con studio a Balestrate, Via V.E. Orlando n° 1/est, per la redazione del progetto esecutivo, direzione, misura, contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo e pratiche espropriative se necessarie, relative ai lavori di “ Manutenzione straordinaria e adeguamento dell’impianto di depurazione comunale” ;

- CHE con determinazione del Sindaco n° 16 del 15/03/2004, fra l’altro, veniva conferito l’incarico all’Ing. Cataldo Bernardo Giuseppe l’incarico per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi della legge n. 494/1994 e ss. mm. e ii. ;

- CHE il citato professionista ad espletamento dell’incarico ha presentato la parcella e la fattura per la liquidazione e più precisamente :

per Direzione lavori, misura, contabilità e perizia di variante:

Fatt. n. 52/09 del 09/11/2009		 importo lordo 		€	94.078,79

Per Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Fatt. n. 03/10 del 08/0272010 		importo lordo 		€	49.533,56

- CHE con determinazione del Responsabile della Direzione Tecnica n. 239 del 13/11/2009 è stata liquidata la fattura n. 52/09 del 09/11/2009 emessa dall’Ing. Cataldo Bernardo Giuseppe dell’ importo lordo di € 94.078,79;

- CHE con determinazione del Responsabile della Direzione Tecnica n. 31 del 03/03/2010 è stata liquidata la fattura n. 03/10 del 08/02/2010 emessa dall’Ing. Cataldo Bernardo Giuseppe dell’ importo lordo di € 49.533,56;

- CHE questo Comune con nota prot. 15997 del 18/11/2009, acquisita all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti -, in data 21/01/2010, ha richiesto l’emissione, fra l’altro, del mandato di pagamento di €  94.078,79 , relativo alla fattura n.52/09 sopraccitata;

- CHE questo Comune con nota prot. 3363 dell’ 08/03/2010, acquisita all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti -, in data 09/03/2010, ha richiesto, fra l’altro, l’emissione del mandato di pagamento dell’importo di € 49.533,56, relativo alla fattura n. 03/10 sopraccitata;

- CHE con nota prot. n. 16162 dell’11/05/2010, acquisita al prot. di questo Comune in data 17/05/2010 al n. 6673, l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti - segnalava che le competenze tecniche richieste con note prot. n. 15997/2009 e 3363/2010 non potevano essere pagati perché i relativi incarichi non sembravano in armonia con quanto disposto dall’art. 17 della legge n. 109/94 come introdotta dalla  l.r. n. 7/2002 e ss. mm. e ii. e cioè le somme relative alle competenze tecniche per direzione lavori, misura e contabilità, perizia di variante e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e direzione lavori per di competenza del geologo sono da intendersi cumulative e pertanto ai fini del pagamento le stesse devono rientrare all’interno dell’importo di € 100.000,00 oltre I.V.A. e oneri;

- CHE l’Ing. Cataldo Bernardo Giuseppe con nota del 25/07/2011, acquisita al prot. di questo Comune in data 27/07/2011 al n. 4956, sollecitava  l’Amministrazione al pagamento delle competenze spettanti e ammontanti a complessivi netti € 120.430,37 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria;

- CHE l’avv. Pietro Spalla per conto dell’Ing. Cataldo Bernardo Giuseppe con nota del 16/01/2012, acquisita al prot. di questo Comune in data 20/01/2012 al n. 1185, intimava l’Amministrazione a pagare le somme spettanti;

- CHE a seguito di vari incontri tra questa Amministrazione ed i professionisti al fine di ridurre le competenze all’importo complessivo e cumulativo liquidabile in € 100.000,00, i professionisti con note prot. 10586 e 10587 dell’11/07/2012 rispettivamente del Geologo Giuseppe Zangara e dell’Ing. Cataldo Bernardo Giuseppe , comunicavano l’accettazione della riduzione degli importi delle competenze rispettivamente ad € 7.000,00 ed € 93.000,0 e pertanto per un ammontare complessivo di € 100.000,00 oltre oneri ;

- DATO atto che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in sede consultiva, con provvedimento n. 9 del 06.12.2005, hanno chiarito che non siamo in presenza di un debito fuori bilancio, e nel particolare, hanno argomentato come segue: “ …con riguardo alle transazioni va, invece, rilevato come le stesse, in considerazione della loro natura negoziale, presuppongano una decisione di pervenire ad un accordo con la controparte, con la conseguenza che l’Ente ha la possibilità di prevedere non solo il sorgere dell’obbligazione, ma anche i modi e i tempi dell’adempimento. Ne discende che in tali casi l’amministrazione è nelle condizioni ( ed ha l’obbligo ) di attivare le normali procedure contabili di spesa ( stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento ) previste dall’art. 191 del D.lgs. n. 267/2000 e di rapportare ad esse l’assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi. In tal senso si è espressa anche la sezione regionale della Corte dei Conti per la Campania nell’adunanza del 9 novembre 2005, nonché il Consiglio di Stato ( CdS, Sez. V, n. 3852 del 10.07.2000 ) “;

- VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 06/08/2012, con la quale l’Ente determina di addivenire ad una transazione con i professionisti Ing. Cataldo Bernardo Giuseppe e Geologo Dr. Giuseppe Zangara ;

- VISTA la determinazione del responsabile  di Direzione Tecnica e LL.PP. n. _________ del _________, con la quale sono stati approvati gli schemi di atto di transizione e si determina in merito alla stipula del contratto di transazione ;

Quanto sopra premesso e ritenuto, considerato che le parti ritengono entrambe opportuno definire transattivamente l’insorgenda lite, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1965 e ss. del Codice Civile;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione.

Art. 2

Il Comune di Balestrate, come sopra rappresentato, si obbliga a pagare all’Ing. Cataldo Bernardo Giuseppe, come sopra generalizzato, la somma di € 93.000,00 oltre IVA e oneri a totale saldo e stralcio della pretesa creditoria inerente le competenze tecniche per direzione lavori, misura e contabilità, perizia di variante e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nei “ Lavori di adeguamento al D. Lgs. n° 152/99 dell’impianto di depurazione comunale con trattamento terziario e condotta di allontanamento “, dando atto che nulla avrà a pretendere né dal Comune di Balestrate né dall’Assessorato Regionale dell’ Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;

Art. 3

La predetta somma sarà liquidata dopo l’effettivo accreditamento da parte dell’Assessorato Regionale dell’ Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti.

Art. 4

Con la stipula del presente le parti dichiarano di voler porre fine alla lite insorta in merito alla richiesta di cui in premessa e di essere soddisfatto in ogni diritto e di non aver reciprocamente più nulla a pretendere l’una dall’altra a qualsivoglia titolo , causa o ragione in relazione al rapporto tra le stesse intercorso che ha originato il presente accordo transattivo, ivi comprese le spese legali sostenute nonché ogni altra spesa legale, ivi compresa l’assistenza alla stipula della presente transazione.

Art. 5

La presente transazione è soggetta a registrazione in caso d’uso.

Art. 6

Per qualsiasi controversia dovesse dar luogo il presente contratto, il foro competente è quello di Palermo.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile della Direzione Tecnica 			_________________________________

Il Professionista 						_________________________________